Предварительное информирование граждан и юридических лиц о проведении общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту: 
«Глубокая переработка зерна полного цикла» БНБК-3» (стадия предпроектной документации)
План-график работ по проведению оценки воздействия

	Подготовка программы проведения ОВОС
	С 12.05.2025 по 28.05.2025

	Проведение предварительного информирования граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности
	С 17.06.2025 по 22.06.2025

	Подготовка уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности *
	Не требуется 

	Направление уведомления о планируемой хозяйственной и иной деятельности и программы проведения ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется 

	Подготовка отчета об ОВОС
	С 29.05.2025 по 07.07.2025 

	Направление отчета об ОВОС затрагиваемым сторонам*
	Не требуется

	Проведение общественных обсуждений на территории: 

Республики Беларусь 

затрагиваемых сторон*
	С 09.07.2025 по 10.08.2025
Не требуется 

	Проведение консультации по замечаниям затрагиваемых сторон*  
	Не требуется

	Проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС
	С 04.08.2025 по 10.08.2025

	Доработка отчета об ОВОС по замечаниям
	С 11.08.2025 по 15.08.2025

	Представление отчета об ОВОС в составе предпроектной (предынвестиционной), проектной документации на государственную экологическую экспертизу
	С 18.08.2025 по 22.08.2025

	Принятие решения в отношении планируемой деятельности
	Сентябрь 2025


* – заполняется в случае, если планируемая хозяйственная и иная деятельность может оказывать трансграничное воздействие

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Заказчик планируемой деятельности – Закрытое акционерное общество «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» 
Юридический адрес: 222860, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27, тел:+375 17 555 40 52, факс:+375 17 555 40 51  сайт: www.bnbc.by, e-mail: inform@bnbc.by
Почтовый адрес: 222860, Минская область, Пуховичский район, Дукорский с/с, 27, факс:+375 17 555 40 51,  сайт: www.bnbc.by
Место осуществления планируемой деятельности: В районе дер. Уборки Дукорского сельсовета Пуховичского района Минской области.

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой реализацию инвестиционного проекта «Глубокая переработка зерна полного цикла» БНБК-3» инициирован Закрытым акционерным обществом «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» (ЗАО «БНБК»).
Проектом предусмотрен процесс глубокой переработки зерна (пшеницы) с получением следующей продукции: 

аминокислоты (валин, лейцин, изолейцин, лизин сульфат, треонин, глутаминовая кислота);
лимонная кислота;

пшеничный глютен;

дрожжи кормовые;

комбикорм для ценных пород рыб (малька);

побочные продукты производства (белок кормовой, отруби пшеничные, сульфат кальция дигидрат);

Месторасположением планируемого комплекса заводов по глубокой переработке зерна будет резервная территория, имеющаяся в распоряжении ЗАО «БНБК», площадью в 73 га, из 160 га, выделенных ранее Главой Государства Указом № 300 от 08.08.2016.
В качестве альтернативного варианта рассмотрена нулевая альтернатива, т.е. отказ от реализации заявленных намерений. 
